Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity và SP cam kết | Bình thường: 6 x 10 = 60 người-ngày Sprint 5: 60 − 6 − 4 = 50 người-ngày SP dự kiến: 24 x 50 / 60 = 20 SP |
| Story chọn và tổng SP | C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP) Tổng: 18 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành chức năng thêm rau vào giỏ, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | Đây là các chức năng chính, có quan hệ phụ thuộc và tổng SP phù hợp capacity Sprint |

Bài 2. Phân rã Story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện thanh toán | UI/UX | 4 |
| Xử lý thanh toán khi nhận hàng | Development | 8 |
| Kiểm thử chức năng thanh toán | Testing | 4 |
| Tổng |  | 16 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4 | Chưa có số liệu biểu đồ để tính chênh lệch |
| b) Biểu đồ A – bất thường và rủi ro | Chưa có biểu đồ để xác định |
| c) Biểu đồ B – đường thực tế đi lên | Có thể do thêm công việc hoặc tăng SP còn lại Cần biểu đồ để xác định chính xác |
| d) Biểu đồ chọn và hành động | Chưa đủ dữ liệu để chọn biểu đồ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá sản phẩm và tiếp nhận góp ý |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review |
| Developers | Trình diễn chức năng hoàn thành |
| Stakeholders | Trải nghiệm và góp ý sản phẩm |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng: ghi nhận, đánh giá và cập nhật Product Backlog theo mức độ ưu tiên Giá trị Agile: cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật chọn: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét | Hành động | Phụ trách | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | Cần trao đổi sớm khi gặp khó khăn | Báo trở ngại mỗi ngày | Developers | Trở ngại có người xử lý |
| Stop | Không nên để lỗi đến cuối Sprint | Kiểm thử sớm | Developers, QA | Lỗi được phát hiện sớm |
| Continue | Tiếp tục cập nhật tiến độ | Duy trì Daily Scrum | Scrum Team | Cập nhật công việc hằng ngày |